谷城钜沣陶瓷有限公司湿电除尘工程项目

招

标

文

件

招标方：谷城钜沣陶瓷有限公司

日期：2024 年 6 月 1 日

# 招标项目内容

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目名称 | 谷城钜沣陶瓷有限公司湿电除尘项目 |
| 二 | 项目地址 | 湖北省谷城县石花镇平川工业园 |
| 三 | 项目描述 | - 详细见附件技术要求 |
| 四 | 承包方式 | - 包运输、吊卸、就位、安装、调试，包风险、包安全、包工期、包设计。 |
| 五 | 报价方式 | 参考图纸及技术要求按招标文件附件的工程量清单报价 |
| 六 | 中标方式 | 在满足技术要求的前提下，报价最低者为中标方。 |
| 七 | 结算方式 | 按实际工程量结算，工程量清单的报价为固定单价并贯彻始终。 |
| 八 | 项目完成时间 | 1、工期为：90日历天。（含法定节假日，春节假期15天除外） 2、开工日期：签订合同后，以甲方支付定金时间为准。 |
| 九 | 要求 | - 见附件要求。 |
| 十 | 付款方式 | 1、合同签订生效后，甲方支付乙方合同款总额30%的预付款； 2、材料进场后，甲方支付乙方合同款总额的30%； 3、安装调试完成，甲方支付乙方合同款总额的30%； 4、该工程竣工交付使用，设备运转正常后支付合同款总额的10%； 5、设备验收合格后，乙方向甲方提交完整的结算资料（包括但不限于：设备合同、补充合同、设备结算书、竣工图纸、验收报告）。甲方收到全部结算资料后，在完成设备竣工结算，开具增值税发票，且甲乙双方对结算意见无任何争议的前提下，甲方支付至结算款的 90% ； 6、剩余设备款的10%工程款作质量保修押金，自工程竣工验收及格之日起算，壹年期满后，乙方无任何违约事项后，无息返还；甲方返还保质金的行为并不能免除乙方按合同约定或按国家规定，继续承担的质量保证责任。 |
| 十一 | 质保期 | 主体设备使用寿命保证在3年以上，其他质保一年，从设备达到正常使用要求并验收后起计； |
| 十二 | 售后服务 | 在质保期内中标人必须及时对项目的质量问题进行修复，以达到招标人的要求。如中标人无法做到上述要求，招标人有权委托第三方进行修复，所需费用从维修保证金中扣除，如维修保证金不足以支付该笔维修费用，招标人有权向中标人进行追索，中标人不得有异议。 |
| 十三 | 投标文件递交地点及截止时间 | 收标地址：湖北省谷城县石花镇平川工业园，钜沣陶瓷有限公司 收件人：朱经理 联系电话：15271017786 递交方式：当面递交或快递，快递时间以实际收件时间为准 截止时间： 2024 年 6 月 20 日上午08时前 |

# 第二部分 投标人须知

一、供应商资格要求

（1）具有招标项目设计、制造能力的企业，不接受贸易商。提供近两年内承建过招标项目类似的承包业绩，并且投运正常（以中标通知书和合同为准）；

（2）投标人所提供的营业执照必须为本年度已年审合格、有效的营业执照（副本）、税务登记证、组织代码证或三证合一的复印件并加盖公章；

（3）注册资本不少于人民币100万元；

二、投标的有效期

从投标截止日起，投标文件有效期为 60 天，投标文件有效期短于此规定期限的投标，视为无效投标。在投标文件有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

三、投标报价

（一）投标人应根据项目内容按照《报价表》确定的格式报出分项价格和总价，报价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，由投标人自行承担责任。

（二）投标人的报价应充分考虑所有风险，包括施工期间材料上涨、工期、施工现场环境等因素。

四、投标文件

1、营业执照复印件；2、资质文件复印件；3、投标承诺函、法定代表人身份证明、授权委托书及被委托人身份证复印件；4、报价表。5、近三年内承建过类似本项目的承包业绩证明材料（以中标通知书和合同为准）。

技术标包括：投标方的施工计划。

上述文件均需加盖公章确认。

（二）投标文件的密封

投标文件外包装上应注明项目名称，封口处须贴实封口条并盖骑缝章。

（三）投标文件的修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，可以在投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2、投标人提交的所有投标资料归招标方所有，不予退回。

六、开标、评标与定标

由招标方根据公司规定组织。

七、有以下情形之一的，视为无效投标文件，不得进入评标：

（一）投标文件未按照要求装订、密封、标记和提交的；

（二）投标文件密封袋、投标文件封面、资质文件、投标承诺函等未加盖投标人公章的；

（三）投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件内容不全或字迹潦草、模糊、无法辨认的；

（四）逾期送达投标文件的；

（五）投标人未能实质上响应招标文件实质性要求的；

（六）投标人相互串标恶意抬高或压低投标价款的；

八、招标文件的澄清

（一）投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止之日前三天内以书面形式向招标人提出。

（二）所有问题的解答，将在答疑截止时一个工作日内以书面形式提供给所有投标人。由此而产生的对投标文件内容的修改，以有编号的修改书的方式发出。投标人在收到修改书后，应立即以传真等书面形式向招标人确认收悉。

（三）投标人对招标文件自行做出的解释、推论和应用，招标方概不负责。投标人由于对招标文件的任何误解所造成的后果，均由投标人自负。

（四）本招标文件最终解释权归招标方。招标文件的解释顺序按照发出时间的逆反顺序。

第三部分 附件

## [附件一] 技术要求：见附件《烟气除尘项目技术要求》

## [附件二] 报价表：见附件《（报价清单）烟气除尘项目报价单》

附件1：

投标承诺函

谷城钜沣陶瓷有限公司：

我公司确认收到贵公司提供的                 的招标文件及相关服务的全部内容，我公司提交投标文件      份，正本    份，副本   份。

在此，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起   天，中标人投标有效期延至签订合同之日。

3、我公司已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我公司已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我公司已对项目地点进行调查、勘查、踏勘，已经考虑所有风险在内，包括施工期间材料上涨、工期、施工现场环境等因素，以下列报价承包本工程：

总造价为人民币          元，大写：            。（注：必须与报价表一致）

5、我公司在投标前已对本工程现场进行勘察，清楚了解现状况以及贵公司所能提供的协助，并确保能按贵公司提出的施工技术要求、施工工艺要求完成工程。

6、我公司承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿意承担相应的后果和法律责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字）：

日        期：

## 附件2：

## 法定代表人身份证明

兹证明           同志，现任我公司        职务，为我公司法定代表人，特此证明！

投标人（盖公章）：

日       期：

授权委托书

兹授权            （姓名、职位），身份证号：              ，以我公司的名义参加                      项目的投标。被委托人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

| 身份证复印件正面 | 身份证复印件背面 |
| --- | --- |

委托人（盖公章）：

日     期：

附件5：

| 现场情况勘察表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：湿电除尘项目 |  |  |  |
| 项目所在地：湖北省谷城县石花镇平川工业园 |  |  |  |
| 投标单位： |  |  |  |
| 项 目 内 容 | 结 果 |  | 结果为“否”请说明 |
| 1、对项目工程范围是否清晰？ | □是 □否 |  |  |
| 2、对项目技术要求是否理解？ | □是 □否 |  |  |
| 3、对项目配置要求是否明白？ | □是 □否 |  |  |
| 4、对现场施工环境是否了解？ | □是 □否 |  |  |
| 5、现场施工条件是否满足进场？ | □是 □否 |  |  |
| 6、计划工期是否可以按时完成？ | □是 □否 |  |  |
| 我公司已经完全知悉现场的施工条件和环境，理解技术要求，清晰配置清单，承诺在投标或者中标后不以施工环境或者条件（除不可抗力因素外）为由拖延工期、增加人工费或者材料成本等，由此造成的疏忽、漏项均由本公司承担。 |  |  |  |
| 投标方负责人（盖章、签字）： |  | 招标方负责人（签字）： |  |
| 2020年 月 日 |  | 2020年 月 日 |  |
| 备注：此表作为投标文件的附件一起提交，无招标方签字认可按废标处理。 |  |  |  |